UMOWA NR       /         /  2014

zawarta w dniu . ….pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica  zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

1.Dyrektora              	   - Janusza Hawryluka ,

a.....................................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą" następującej treści :

§ 1

- Obie strony zawierają umowę zgodnie z ustawą -"Prawo zamówień publicznych" w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty  zduńskie  :

- remont  pieców kaflowych  w  lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Legnica, administrowanych przez  Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy  wg jednostkowych cen ryczałtowych  netto w tym :

a)   7 rzędowych -         szt.  2      x ...............zł/szt. netto      = .............zł netto,

b/   8 rzędowych           szt   46     x................zł/szt  netto      =...............zł netto,

c/   9 rzędowych           szt   1       x................zł/szt netto      = …...........zł netto          ..

zgodnie z:

- wykazem adresowym   –     załącznik nr 1 do umowy

- harmonogramem robót –     załącznik nr 2 do umowy

- specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do umowy .

- protokół odbioru robót – załącznik nr 4 do umowy.

§ 2

- Koszt robót ustala się w formie ryczałtu na podstawie cen zawartych w ofercie na kwotę : ...................... zł netto, słownie  ....................................złotych netto, podatek  8 %; ................ zł brutto, słownie .......................................................... złotych brutto.

- Roboty zostaną rozliczone  etapami, według ustaleń § 6 i § 8 niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w §1 niniejszej umowy oraz ze sztuką budowlaną, a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca załatwia dostawę energii elektrycznej i wody na  plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt . Zamawiający wskaże miejsce poboru energii i wody oraz ustali warunki ich poboru w protokóle przekazania placu budowy.

3.  W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub wody na szkodę ZGM -u Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary za nielegalny pobór w wysokości  ... zł. za każdy stwierdzony przypadek,  na  podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Jeżeli kara nie pokryje kosztów pobranej energii lub wody Wykonawca zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia kosztów pobranej wody lub energii. Wykonawca zapłaci za zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia Zamawiającego. Wymienione kwoty dotyczące nielegalnego poboru energii lub wody będą  zarachowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie z należności za wykonane roboty.

4    Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z zajęciem ulicy i chodnika oraz opinię kominiarską potrzebną do potwierdzenia prawidłowości podłączenia pieca do przewodu kominowego, konieczną do odbioru końcowego pieca we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub    utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

2) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów:

a ) ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.                                           poz.1232  z późn. zm.),

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.

- Koszty czynności wynikające z ust. 2, 4 i 5 zawarte są  w wynagrodzeniu ryczałtowym   określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę …...... zł. W przypadku upływu ważności polisy w czasie trwania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę na kwotę nie mniejszą niż …......... .zł

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi / zleci podwykonawcom następujące roboty:

2)....................................................................................................................

3).................................................................................................................... /*

* niepotrzebne skreślić

2.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust.1 nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

5.Wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust.3 nie zgłosi 	pisemnego sprzeciwu do niej, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania zamawiającemu poświadczonej           	za 	zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 	dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 	podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 	publicznego lecz nie większej niż 50 000 zł.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

10 .Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy             pomocy podwykonawcy.

11. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres robót    	wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wynagrodzenia umownego, wyliczonego   	zgodnie z zasadami określonymi w § 2 .

12. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w umowie z nim zawartej Wykonawca 	zapewni, aby w umowie tej zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego 	wykonania umowy, co najmniej w wysokości 6 %  przewidywanej wartości umowy.

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za 	wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 	Zamawiającego.

§ 5

- Celem wykonania zamówienia Wykonawca zakupi materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy .

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zduńskich przedłoży Zamawiającemu świadectwa jakościowe producenta na materiały główne robót zduńskich wymienionych w §1 niniejszej umowy.

- Wartość materiałów zawarta jest w wynagrodzeniu ryczałtowym §2 ust. 1 niniejszej umowy.

§6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie poszczególne etapy robót najpóźniej  do dnia rozpoczęcia każdego etapu. Wejścia na każdy adres Wykonawca dokona w obecności Inspektora Nadzoru.

- Realizacja umowy ma być wykonana wg. ustaleń harmonogramu robót (załącznik nr 2 do umowy ):

| Rozpoczęcie: | Zakończenie: |
| --- | --- |
| I etapu dnia.... | I etapu do dnia.......... |
| II etapu dnia...... | II etapu do dnia |

§ 7

1.	Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie etapami, zgodnie z ustaleniami w § 6 niniejszej umowy w terminie do  7 dni, licząc od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę, o gotowości robót do odbioru,  potwierdzonej  przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostaną  spisane obustronne protokoły odbioru robót w poszczególnych  lokalach ( załącznik nr 4 do umowy ).

2.    Wykonawca ma również obowiązek zgłosić  Zamawiającemu częściowy odbiór robót :

1) przy robotach zanikowych lub ulegających zakryciu, a w szczególności przed zabudową głowicy pieca,

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

3.    Zamawiający, po przyjęciu od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, ma cztery dni na dokonanie częściowego odbioru robót.

4.    Jeżeli Wykonawca nie  dokonał  zgłoszenia zamawiającemu robót zanikowych lub ulegających  zakryciu, to zobowiązany jest dokonać koniecznych odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt oraz pokryć  wszelkie koszty  mogące powstać na skutek wad tych robót.

§ 8

- Podpisane obustronnie protokoły końcowego odbioru robót każdego etapu , stanowią podstawę do wystawienia faktury, na wynagrodzenie ryczałtowe wyliczone wg. ustaleń w § 1 niniejszej umowy.

Łączna wartość faktur wszystkich etapów stanowi wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców, Wykonawca  przedłoży zamawiającemu po zakończeniu realizacji danego etapu wraz z fakturą dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. 	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  	podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach 	określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.	Zamawiający ureguluje należność za wykonanie każdego etapu robót  w ciągu 30 dni od daty 	wpływu 	faktury do Kancelarii Zamawiającego w drodze przelewu na konto wskazane na fakturze 	Wykonawcy.

5	.Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem 	czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie 	fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów 	prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej 	składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

6.Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie roboty na osoby trzecie w trybie 	przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Podczas realizacji przedmiotu umowy pełnią funkcję:

1) Kierownika robót z ramienia Wykonawcy..…................................................................

2) inspektora nadzoru robót  budowlanych....................................................................

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości nieuregulowanej faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 5 ust.2 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości 500 zł jednorazowo.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca – w wysokości 10% kwoty / brutto /, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 1,5 % od kwoty / brutto /   wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.

3.  W przypadku nie  rozpoczęcia robót przez Wykonawcę z własnej winy w ustalonym terminie umownym lub nieuzasadnionego przerwania robót, a także  w przypadku rażącego zaniedbania i przestrzegania przepisów BHP, Zamawiający zastrzega  sobie prawa rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %  kwoty  brutto ,  o której mowa w §2 ust.1.

4.   Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego, z faktury  Wykonawcy, wystawionej za przedmiot umowy.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania  na zasadach ogólnych.

§ 11

1.Okres rękojmi na roboty objęte niniejszą umową ustala się na .... lat.

2.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …....zł na konto Zamawiającego lub w formie..............................................tj. w wysokości 6 % wartości zamówienia z zaokrągleniem do pełnych setek złotych .

3.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zabezpieczenie, wymienione w ust.2 najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

4.Wykonawca pozostawi Zamawiającemu na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady- 30% wysokości zabezpieczenia tj:........... zł.

§ 12

Roboty nie objęte niniejszą umową, mogą być wprowadzone umową dodatkową na zasadach art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy - "Prawo zamówień publicznych" w oparciu o warunki kosztowe określone w § 1 niniejszej umowy lub według odrębnych ustaleń - kalkulacji indywidualnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy- "Prawo zamówień publicznych".

§14

Spory mogące wynikać w czasie obowiązywania niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Legnicy.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla     Zamawiającego, 1 egz.  dla Wykonawcy.

- § 16

- Umowa obowiązuje z dniem podpisania

# Zamawiający :						     Wykonawca :